| Axes : I – Questions urgentes, II – Diagnostic et compréhension, III – Gestion ( = Fiche action disponible) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe | Objectif | Action | Chef de file | avec | Echéance - Période |
| I | ## Répondre aux questions sur l’exposition de la population humaine | ### Organiser la concertation puis lancer si nécessaire les études adaptées. | InVS - CIRE | AFSSA |  |
| I | ## Répondre aux questions sur l’eau potable | ### Réponse aux questions déjà posées ou qui ont motivé des actions en justice ainsi qu’aux inquiétudes du public. | DRASS de bassin |  | 2007 – 1er trimestre 2008 |
| I | ## Identification des sources actuelles et historiques de PCB | ### Sources actuelles : Industries autorisées à rejeter, autres industries manipulant des PCB (risques de pollutions accidentelles, rejets non maîtrisés). | DRIRE de bassin | BRGM, | 2007-2008 |
|  |  | ### Sources actuelles : STEP industrielles - Examen des analyses existantes sur boues et rejets. | DRIRE de bassin |  | 2007-2008 |
|  |  | ### Sources actuelles : STEP domestiques - Examen des analyses existantes sur boues et rejets. | DIREN de Bassin | DIREN MISE | 2007-2008 |
|  |  | ### Sources historiques : Sites en activité ou à l’arrêt ayant été à l’origine de contaminations. | DRIRE de bassin | BRGM | 2007-2008 |
| I | ## Vérifier que les poissons sont consommables | ### Prélèvement et analyses à mener en PCBdl (norme alimentaire) sur les zones à risque exploitées par des pêcheurs pro (Doubs, Saône, …, lacs alpins Bourget et Annecy, …). | DSV-SAR | DGAL | 2008-2010 |
|  |  | ### Analyses plus poussées sur les zones identifiées à risque par l’étude de diagnostic (c.f. II-4) | DSV-SAR |  | 2008-2010 |
| I | ## Répondre sur une possible levée des interdictions de la consommation selon les espèces | ### Analyse des données disponibles et évaluation du niveau de contamination des poissons avec une caractérisation des espèces conformes à la réglementation selon les lieux de prélèvement. | (problématique de niveau national) AFSSA | DGAL DSV-SAR concernés et DDSV | 2009-2010 |
| I | ## Répondre aux questions sur impact agriculture via irrigation ou utilisation sédiments | ### Actions sur les végétaux irrigués : analyses sols et cultures, recherche de données scientifiques | DRAF de bassin | Cf fiche | 2008 |
|  |  | ### Usage des sédiments du Rhône en agriculture | DRAF de bassin | Cf fiche | 2008 |
| I | ## Répondre aux question sur les contaminations d’oiseaux aquatiques | ### Analyses sur oiseaux aquatiques fouisseurs ou piscivores | DIREN de bassin | DDAF et DIREN du bassin | 2008 |
| I | ## Aider les pêcheurs professionnels | ### Chercher les aides conjoncturelles possibles (FAC, MSA, dette fiscale) avec pour objectif une reprise d’activité ou un projet d’avenir (reconversion professionnelle). | (problématique de niveau national) DRAF de bassin | MAP – DRAF du bassin DDAF13 |  |
|  |  | ### Solliciter des pêcheurs professionnels pour effectuer des prélèvements rémunérés et mettre en place la faisabilité administrative (passation de commandes). | DIREN de bassin | SNRS et DIREN concernées |  |
|  |  | ### Exonérer les pêcheurs professionnels du paiement des baux, rembourser baux 2007 - Effectuer les démarches nécessaires auprès des services fiscaux. | SNRS |  | 2007 et les années suivantes si interdiction |
| I | ## Proposer des solutions aux pêcheurs professionnels | ### Identification de nouveaux lots pouvant être proposés. | MEDAD (DE) | DDAF SNRS | 2008 |
|  |  | ### Garantir la qualité sanitaire des poissons dans ces nouveaux lots. | DSV-SAR |  |  |
|  |  | ### Gérer les conflits avec les pêcheurs amateurs. | DE-MEDAD | DDAF-SNRS |  |
|  | ## Partager et diffuser les données | ### Harmonisation, bancarisation et diffusion des données. | DIREN de bassin | Cemagref, Agence, SANDRE | Le plus rapidement possible |
| II | ## Etablir le diagnostic sur l’ensemble du bassin (cartographie de la pollution, tendances) | ### Diagnostic sur les zones contaminées ou potentiellement contaminées (contaminations sédiments avérées (RNB), sources industrielles connues). | DIREN de bassin | Les DIREN et DSV-SAR | 3 ans 2008-2010 |
|  |  | ### Tendances contamination poissons : réseau de 15 points sur le Rhône à faire sur plusieurs années. | DIREN de bassin | Les DIREN et DSV-SAR | 3 ans 2008-2010 |
| II | ## Comprendre le transfert le long de la chaîne alimentaire | ### Etude trophique en eaux douces | CEMAGREF |  | 2008 - 2009 |
|  |  | ### Etude trophique en eaux lagunaires et salines. | IFREMER |  | 2008 - 2009 |
| II | ## Quantification des flux de PCB dans le Rhône et vers la Méditerranée | ### Vecteur Eaux : Présence de PCB et évaluation des flux de PCB. Campagne Bryophytes, doublages avec d’autres capteurs « bio accumulant ». | DIREN RA | CEMAGREF | 2007 - 2008 1ère campagne fin 2007 |
|  |  | ### Vecteur MES : Connaissance des flux de PCB à la station d’Arles. | Agence de l’Eau | IRSN, IFREMER, … | 2008-2010 |
|  |  | ### Vecteur sédiments : Identifier les zones d’accumulation et d’enlèvement en situation normale et en crue. | DIREN de bassin (DB , Plan Rhône) | CNR, autres pour petits cours d’eau | 2008-2009 |
|  |  | ### Vecteur sédiments : Modélisation des transferts de sédiments et des PCB. | ZABR | CEMAGREF | 2009-2010 |
|  | ## Développer les outils de gestion sédimentaire | ### Définir les procédures de contrôle et de suivi des dragages en cours d’eau contaminés. Centraliser l’info sur les travaux à venir susceptibles de mobiliser des sédiments. | SNRS | DIREN de bassin CNR | 2008-2009 |
|  |  | ### Inventaire et bilan des solutions techniques opérationnelles pour la gestion et le traitement des sédiments contaminés. | DIREN de bassin | BRGM SNRS CNR AXELERA | 2008-2010 |
| III | ## Réduire les apports au milieu (tendre vers 0 rejets) | ### Suivi renforcé des sources actuelles ou historiques : Récolement des analyses existantes, analyses complémentaires. | DRIRE de bassin DDAF |  | 2007-2010 |
|  |  | ### Réduction des rejets : Amélioration des process des industries. | DRIRE de bassin | Industriels |  |
|  |  | ### Enquête sur les sources de PCB pour les STEP domestiques qui montrent des anomalies. | DIREN | DDAF | 2007-2010 |
| III | ## Actions de police | ### Saisine du procureur pour toute constatation d’infraction pouvant aggraver la situation des milieux, notamment les contaminations constatées sur STEP. | DRIRE | tous services Etat | 2007-2010 |
| III | ## Assurer la cohérence avec les documents et actions de planification | ### Plan Rhône, SDAGE, Transfert DPF | DIREN de de bassin | Agence Eau | 2008 |
| III | ## Coordination des actions, suivi du programme | ### Dégager les ETP nécessaire à la Délégation de bassin. Engager les sous-traitances nécessaires. | DIREN de bassin | tous services Etat | 2008-2010 |